Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2024 годы

в 2019 году

- Общая характеристика

Государственная программа Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы утверждена постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838 (далее – Государственная программа).

Цели Государственной программы:

увеличение объемов жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья, повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

Задачи Государственной программы:

стимулирование развития жилищного строительства;

обеспечение доступности жилья и иных объектов недвижимости;

совершенствование территориальной системы ценообразования 
в строительстве;

обеспечение градостроительной документацией в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации муниципальных образований Кировской области;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

увеличение объемов капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений;

реализация на территории Кировской области государственной политики в сфере регулирования субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, направленной на сдерживание роста цен и тарифов на товары (услуги), производимые (оказываемые) данными организациями.

Соисполнители государственной программы в 2019 году:

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

региональная служба по тарифам Кировской области;

государственная жилищная инспекция Кировской области.

- Результаты реализации государственной программы, достигнутые в 2019 году

Отдельное мероприятие «Переселение граждан, проживающих 
на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2013 – 2019 годы».

С начала текущего года реализовывались мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 01.01.2012. В результате:

по заявке 2016 года: 5 человек, проживающих в городе Кирове, получили выплату возмещения за изымаемые жилые помещения;

по заявке 2018 года: за 2019 год переселено 774 человека из 358 аварийных жилых помещений площадью 13,28 тыс. кв. метров. Мероприятия заявки 2018 года завершены.

Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и информационное обеспечение градостроительной деятельности Кировской области».

- В рамках данного мероприятия было предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку муниципальными образованиями Кировской области сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 2019 год (далее – Субсидия).

- Мероприятие предусматривает подготовку сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Правительства Кировской области от 29.03.2019 
№ 122-П «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку муниципальными образованиями Кировской области сведений о границах населенных пунктов для включения в документы территориального планирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 2019 год» утверждено распределение Субсидий на 2019 год.

Субсидия была предоставлена 13 муниципальным образованиям Кировской области на подготовку сведений о границах 16 населенных пунктов для включения в генеральный план.

Реализация проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» (далее – Проект).

Постановлением Правительства Кировской области от 27.03.2019 
№ 113-П утверждена областная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 – 2025 годы» (далее – Программа).

08.05.2019 Фондом утверждена заявка Кировской области 
на получение в 2019 году финансовой поддержки в размере 491 108,02 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств областного бюджета составило 4464,63 тыс. рублей.

В заявку 2019 года включены 3 муниципальных образования 
региона – Кильмезское городское поселение, Оричевский район 
и город Киров.

По состоянию на 01.01.2020 в рамках Проекта выполнены 
все запланированные в 2019 году мероприятия:

переселены 148 человек из 65 жилых помещений площадью 
2,5 тыс. кв. метров;

заключены муниципальные контракты на приобретение (строительство) жилых помещений площадью 14,8 тыс. кв. метров.

Реализация проекта «Развитие жилищного строительства 
и обеспечение граждан жильем в Кировской области».

В 2019 году для Кировской области предусмотрена субсидия 
из федерального бюджета на стимулирование программ развития жилищного строительства в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

В 2019 году в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья:

29.04.2019 заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в ЖК «Метроград» в г. Кирове». Объект введен в эксплуатацию 21.11.2019. Мощность строительства объекта – 220 мест.

27.05.2019 заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева 
в г. Кирове». Объект введен в эксплуатацию 31.12.2019. Мощность строительства объекта – 1330 метров.

27.05.2019 заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской 
до развязки с круговым движением в жилом районе «Чистые Пруды» 
в г. Кирове». Подрядчиком сорваны сроки строительства объекта, объект 
в эксплуатацию не введен. Готовность объекта составляет 83%. Завершить строительные работ на объекте планируется до 01.07.2020.

27.05.2019 заключен муниципальный контракт по строительству объекта «Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской 
до ул. Фестивальной в жилом районе «Чистые пруды» в г. Кирове». Подрядчиком сорваны сроки строительства объекта, объект в эксплуатацию не введен. Готовность объекта составляет 60%. Улично-дорожная сеть готова, основной объем работ составляет ливневая канализация и очистные сооружения, строительство которых на 01.01.2020 не завершено. Завершить строительные работ на объекте планируется до 01.07.2020.

Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи 
с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан 
за коммунальные услуги при приведении в соответствие 
с утвержденными в установленном порядке предельными индексами».

В 2019 году заключено 420 соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими и иными исполнителями коммунальных услуг 
о предоставлении субсидий, сформирован 51 сводный реестр, субсидии перечислены 475 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг, в том числе организациям, которые предоставили расчеты на возмещение субсидии за период ноябрь-декабрь 2018 года.

Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в Кировской области».

В 2019 году некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд) предоставлена субсидия в размере 53,04 млн. рублей на обеспечение административно-хозяйственной деятельности Фонда, что позволило Фонду организовать работу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Таким образом, в 2019 году завершены работы по капитальному ремонту общего имущества в 631 многоквартирном доме на сумму 581,8 млн. рублей, в том числе в 135 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, на сумму 96,6 млн. рублей.

Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области».

Экономический эффект от тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения составил 6618,46 млн. рублей.

Экономический эффект от тарифного регулирования на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении) составил 
18,3 млн. рублей.

На 2019 год проверок запланировано не было (план проверок согласован с прокуратурой Кировской области).

Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений».

За 2019 год государственной жилищной инспекцией Кировской области (далее – Инспекция) проведено 4402 внеплановые проверки, в том числе проверки исполнения предписания.

На основании утвержденного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год проведено 6 плановых проверок.

Инспекцией рассмотрено 13615 письменных обращения, из них 10445 –
от физических лиц, 3170 – от юридических лиц. При рассмотрении поступивших обращений проведено 3416 внеплановых проверок.

За январь – декабрь 2019 года Инспекцией вынесено штрафных санкций на сумму 59767 тыс. руб.

Реализация проекта «Чистая вода в Кировской области».

В феврале 2019 года между Минстроем России и Правительством Кировской области заключены соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету Кировской области от 11.02.2019 
№ 069-09-2019-248 и соглашение о достижении показателей при реализации регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» от 05.02.2019 
№ 069-2019-G50030-1.

По результатам проведенной в 2019 году оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения постановлением Правительства Кировской области от 01.08.2019 № 421-П утверждена региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» на 2019 – 2024 годы (далее – региональная программа).

На 2019 год региональной программой была предусмотрена реализация двух мероприятий в городе Орлове Орловского района и Среднеивкинском сельском поселении Верхошижемского района. Мероприятие по городу Орлову было отклонено на стадии согласования в связи с отсутствием актуальной проектной документации.

Электронный аукцион в открытой форме на выполнение работ 
в с. Среднеивкино состоялся 26.09.2019. Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино, Начальный этап) (далее – муниципальный контракт) заключен 07.10.2019 с ООО «Технокомплекс».

14.11.2019 между Минстроем России и Правительством Кировской области подписано дополнительное соглашение №  069-09-2019-248/1 
к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области от 11.02.2019 № 069-09-2019-248 о выделении бюджетных ассигнований в 2019 году на «Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино, Начальный этап)».

Срок завершения работ по муниципальному контракту и их оплаты – 22.12.2019. Подрядная организация приступила к выполнению работ, 
но из-за неблагоприятных погодных условий работы не были закончены 
в предусмотренные муниципальным контрактом сроки. Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия в 2019 году, 
не использованы.

В адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлено обращение от 10.12.2019 
№ 10153-01-02 об использовании в 2020 году остатка не использованных 
на 01.01.2020 бюджетных ассигнований на оплату муниципального контракта, подлежавшего оплате в 2019 году.

Отдельное мероприятие «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных 
на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период».

В 2019 году реализованы мероприятия по подготовке 9 объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осеннее-зимний период, в том числе 6 источников тепловой энергии, 2 тепловые сети; 1 котел, смонтированный на источнике теплоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволила улучшить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры в городских и сельских поселениях, участвующих в предоставлении субсидии из областного бюджета, а также положительно повлияло на прохождение отопительного периода в данных муниципальных образованиях.

Один котел не был смонтирован на источнике теплоснабжения 
по причине неисполнения муниципальным образованием условий соглашения в части предоставления необходимого пакета документов 
в сроки, установленные соглашением. Отопительный сезон во всех муниципальных образованиях начат своевременно.

- Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в 2019 году

На реализацию Государственной программы на 2019 год запланировано 2492113,86 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 766997,62 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 1196250,21 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 29192,21 тыс. рублей,

средства Фонда – 499673,82 тыс. рублей.

Фактически за 2019 год профинансировано мероприятий на сумму 
в размере 2190555,00 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 604631,33 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 1184956,54 тыс. рублей,

средства местных бюджетов – 5519,42 тыс. рублей,

средства Фонда – 395447,71 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за 2019 год составило 87,9%, в том числе:

средств федерального бюджета 78,8%,

средств областного бюджета 99,1%,

средств местного 18,9%,

средств Фонда 79,1%.

Средства федерального бюджета привлекались в рамках:

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

отдельного мероприятия «Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области развития строительства, архитектуры, коммунальной и жилищной инфраструктуры» на содержание министерства строительства в размере 1568,80 тыс. рублей;

проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» на строительство объектов социальной и (или) дорожной инфраструктуры в новых жилых районах города Кирова в размере 603062,53 тыс. рублей.

- Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в 2019 году

В отчетном году из 13 показателей эффективности реализации государственной программы плановые значения достигнуты
по 8 показателям.

Основным показателем эффективности государственной программы является показатель «Общий объем ввода жилья».

В 2019 году введено 505,4 тыс. кв. метров жилья или 95,3% к уровню
2018 года. Уровень достижения планового значения составил 83,4%. Невыполнение показателя обусловлено объективными причинами: наличие 
у застройщиков 25% нереализованных жилых помещений во введенных 
в эксплуатацию домах и снижение продаж в строящихся домах, при этом 
у крупных застройщиков процент нереализованного жилья доходит до 50%.

Показатель «Доля городских округов, городских и сельских поселений, утвердивших генеральные планы, без учета принятых решений представительных органов местного самоуправления сельских поселений 
об отсутствии необходимости подготовки генерального плана поселения» составил 99,6%. Уровень достижения планового значения составил 132,8%. Показатель перевыполнен в связи с тем, что в ряде сельских поселений возникла потребность в подготовке генеральных планов.

Показатель «Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда» составил 774 человека. Плановое значение на 2019 год – 782 человека. Уровень достижения планового значения составил 99%. Отклонение незначительное по причине уменьшения количества расселяемых граждан (снятие с регистрационного учета, смерть и др.).

Показатель «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»)» составил 0,148 тыс. человек. Плановое значение на 2019 год – 0,12 тыс. человек. Уровень достижения планового значения составил 123,3%. Показатель перевыполнен в связи с тем, что в результате образовавшейся экономии средств Оричевским муниципальном образованием были дополнительно приобретены жилые помещения для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, переселение которых планировалось в более поздний срок.

Показатель «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» составил 70,1 %. Уровень достижения планового значения 98,7%. При этом в 21 муниципальном образовании области наблюдается рост уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами 
по сравнению с 2018 годом, самый значительный – на 16,8 п.п. в Опаринском районе.

Высокие показатели удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами отмечены в г. Кирово-Чепецк (89,3% от числа опрошенных) и ЗАТО Первомайский (88,6%).

Самые низкие показатели удовлетворенности в Афанасьевском районе (46,2%), Подосиновском районе (52,8%), Нагорском районе (54,1%), Лузском районе (56,4%).

Наиболее актуальные причины неудовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами: не вывозится и/или редко убирается мусор (48,3% от числа опрошенных), высокие тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (23,2%), нет газа (10,4%), неудовлетворительное водоснабжение, перебои в водоснабжении, плохое качество воды, нет горячей воды (7,8%), неудовлетворительная работа управляющих компаний, нет благоустройства дворов, тротуаров, улиц, населенных пунктов, отсутствует ремонт домов, крыш, подъездов, подвалов (7,0%).

Показатель «Количество ресурсоснабжающих и управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, получающих субсидию на возмещение части недополученных доходов в связи 
с пересмотром подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами» составил 423 единицы. Данный показатель зависит от количества организаций, подавших документы на получение субсидий. Уровень достижения значения показателя составил 61,4% 
от плана. Это вызвано уменьшением количества обратившихся за субсидией управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг 
в связи с тем, что субсидии за данные организации получают ресурсоснабжающие организации.

Показатель «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт и в которых собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в Кировской области» составил 496 единиц, что составляет 59,2% от плана.

Причины невыполнения планового показателя:

- отказ собственников помещений многоквартирных домов в допуске подрядных организаций к проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, проходящего через занимаемые ими помещения – системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- решение собственников многоквартирного дома и комиссии 
по установлению необходимости проведения работ, сформированной органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, о переносе срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок;

- отсутствие достаточного количества квалифицированных местных подрядных организаций, в первую очередь среди проектировщиков, для выполнения объемов работ, предусмотренных Программой (из проведенных 312 электронных аукционов в 2019 году 98 аукционов не состоялось из-за отсутствия заявок), и в большинстве случаев неудовлетворительные результаты работы подрядных организаций из других субъектов Российской Федерации.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия государственной программы выполнены, значения целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы, в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию основных мероприятий в государственных программах Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» с установленным периодом реализации 2020 – 2025 годы.

Приложения:

- Отчет за 2019 год об исполнении плана реализации государственной программы (Приложение № 1).

- Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы (Приложение № 2).