МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2022 г. № 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ"

НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DAD652D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) |  |

Во исполнение [пункта 5.2 раздела 5](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B2C9FFB107369AD3A42594A87B182C299903B820234CAC652D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) "Управление, мониторинг и контроль за реализацией государственной программы" Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", и в целях управления реализацией государственной программой:

1. Утвердить [план](#P37) реализации государственной программы Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем" на 2022 год согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу с даты его утверждения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Министр

строительства, энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

И.Н.СЕЛЕЗНЕВ

Утвержден

распоряжением

министерства

строительства, энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Кировской области

от 31 января 2022 г. № 8

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ" НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DAD652D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
| начало реализации | окончание реализации |
|  | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B2C8F6BA06369AD3A42594A87B182C299903B820234DAF692D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) Кировской области "Обеспечение граждан доступным жильем" | Селезнев И.Н., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 2 467 210,17 |  |
| федеральный бюджет | 274 176,10 |
| областной бюджет | 403 615,00 |
| местный бюджет | 166 576,57 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 622 842,50 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DAC692D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |
| 1. | Отдельное мероприятие "Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации" | Кислухина И.А., начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сухих А.В., и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 32 861,80 |  |
| областной бюджет | 22 437,00 |
| местный бюджет | 10 424,80 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DAE612D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки | Подуев С.А., заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 4 672,80 | Утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 8 муниципальных округов |
| областной бюджет | 4 248,00 |
| местный бюджет | 424,80 |
| 1.2. | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:40:000125:242 | Подуев С.А., заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления по соглашению | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 7 000,00 | Утверждена документация по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:40:000125:242 |
| 1.3. | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон | Подуев С.А., заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 01.03.2022 | 31.12.2022 | всего | 20 000,00 | Сведения о границах 708 населенных пунктов утверждены генеральными планами или схемами территориального планирования. Сведения о 65 территориальных зонах утверждены правилами землепользования и застройки |
| областной бюджет | 10 000,00 |
| местный бюджет | 10 000,00 |
| (пп. 1.3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DA9602D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |
| 1.4. | Выполнение работ по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области | Сухих А.В., и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1 189,00 | Обеспечено техническое сопровождение ИСОГД для 45 муниципальных образований |
| (пп. 1.4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DA8622D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |
| 2. | Отдельное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем" | Барминов Г.А., министр спорта и молодежной политики Кировской области; Шулятьева О.Ю., министр социального развития Кировской области; Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 156 268,20 |  |
| федеральный бюджет | 128 729,90 |
| областной бюджет | 19 117,70 |
| местный бюджет | 8 420,60 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DAB602D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Ситникова О.С., начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 48 230,70 | 65 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| федеральный бюджет | 24 810,10 |
| областной бюджет | 15 000,00 |
| местный бюджет | 8 420,60 |
| 2.2. | Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C45510F4A3BEE15509C6F8D06BFCAA8EE5630CD8CF423C1FA3B46756BD510B9273D4FAD63P2C4I)"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C45510F4A3BEE15579E6B8D01BACAA8EE5630CD8CF423C1E83B1E796ADD0EB8292819FC25734FAB180B1205F2480A32P7C8I) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" при рождении (усыновлении) одного ребенка | Ситникова О.С., начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 582,20 | Дополнительную социальную выплату получили 6 молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в случае рождения (усыновления) одного ребенка |
| 2.3. | Предоставление отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки по обеспечению жильем | Шулятьева О.Ю., министр социального развития Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | федеральный бюджет | 103 919,80 | Мера социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставлена 97 [<\*>](#P666) гражданам |
| (пп. 2.3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DAA652D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |
| 2.4. | Предоставление из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса в имущество унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области" | Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 3 535,50 | Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в имущество унитарной НО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области", обеспечено финансирование текущей деятельности НО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области" |
| 3. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и осуществление контроля в области строительства и архитектуры" | Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области; Кузьмина И.Б., начальник отдела финансовой и кадровой работы, главный бухгалтер государственной инспекции строительного надзора Кировской области; Береснев Ю.Н., директор Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 48 186,20 |  |
| 3.1. | Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции строительного надзора Кировской области | Кузьмина И.Б., начальник отдела финансовой и кадровой работы, главный бухгалтер государственной инспекции строительного надзора Кировской области | 01.06.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 20 651,40 | Обеспечено финансирование деятельности государственной инспекции строительного надзора Кировской области |
| 3.2. | Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" | Береснев Ю.Н., директор Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 27 534,80 | Обеспечено финансирование деятельности Кировского областного государственного учреждения "Управление капитального строительства":  проведена предпроектная проработка и подготовка объектов к строительству;  подготовлены и использованы площадки для строительства объектов;  осуществлен строительный надзор за строительной деятельностью;  профинансирован объем работ по строительству объектов;  проведен бухгалтерский учет и статистическая отчетность |
| 3.3. | Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | Осуществлен государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости |
| 3.4. | Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | Осуществлен региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного строительного надзора |
| 3.5. | Осуществление контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований [части 3 статьи 110](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C45510F4A3BEE15579E6A8B03BBCAA8EE5630CD8CF423C1E83B1E7D6FD405ED716718A0602E5CAA170B1002EEP4C8I) Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и [статьи 123.1](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C45510F4A3BEE15579E6A8B03BBCAA8EE5630CD8CF423C1E83B1E7D6CDC05ED716718A0602E5CAA170B1002EEP4C8I) Жилищного кодекса Российской Федерации | Усанов В.Н., и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | Отсутствуют решения суда о признании недействительными результатов контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований [части 3 статьи 110](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C45510F4A3BEE15579E6A8B03BBCAA8EE5630CD8CF423C1E83B1E7D6FD405ED716718A0602E5CAA170B1002EEP4C8I) Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и [статьи 123.1](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C45510F4A3BEE15579E6A8B03BBCAA8EE5630CD8CF423C1E83B1E7D6CDC05ED716718A0602E5CAA170B1002EEP4C8I) Жилищного кодекса Российской Федерации |
| 4. | Региональный проект "Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области" | Селезнев И.Н., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 146 930,90 |  |
| федеральный бюджет | 145 446,20 |
| областной бюджет | 1 470,00 |
| местный бюджет | 14,70 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DA5632D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Кировской области по развитию жилищного строительства | Коснырев И.В., заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по соглашению) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 146 930,90 |  |
| федеральный бюджет | 145 446,20 |
| областной бюджет | 1 470,00 |
| местный бюджет | 14,70 |
| 4.1.1. | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | Коснырев И.В., заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по соглашению) | 01.01.2022 | 12.02.2022 | всего | 146 930,90 | Заключено соглашение с муниципальным образованием "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства |
| федеральный бюджет | 145 446,20 |
| областной бюджет | 1 470,00 |
| местный бюджет | 14,70 |
| 4.1.2. | Обеспечение подключения к сетям центрального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирных жилых домов в ЖК "Знак", ЖК "Курочкино", ЖК "Метро" | Коснырев И.В., заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по соглашению) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | Подключены к сетям центрального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения многоквартирные жилые дома в ЖК "Знак", ЖК "Курочкино", ЖК "Метро" в рамках заключенного соглашения с муниципальным образованием "Город Киров" |
| 4.2. | Проведение мониторинга жилищного строительства | Коснырев И.В., заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по соглашению) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | x | Осуществлен мониторинг жилищного строительства в Кировской области. Введено в эксплуатацию не менее 484 тыс. кв. м жилья |
| (пп. 4.2 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234DA4642D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |
| 5. | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области" | Селезнев И.Н., министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 2 082 963,07 |  |
| областной бюджет | 312 404,10 |
| местный бюджет | 147 716,47 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 622 842,50 |
| 5.1. | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 717 909,17 |  |
| областной бюджет | 305 860,63 |
| местный бюджет | 137 485,68 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 274 562,86 |
| 5.1.1. | Строительство многоквартирного дома в Арбажском муниципальном округе | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Токмянин И.Н., глава администрации Арбажского муниципального округа (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 32 141,60 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 26 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 13 769,40 |
| местный бюджет | 32,20 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 18 340,00 |
| 5.1.2. | Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "3-этажный 33-квартирный жилой дом в пгт Верхошижемье Верхошижемского района Кировской области" | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Елсуков И.М., глава администрации Верхошижемского городского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 69 823,60 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 76 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 20 586,50 |
| местный бюджет | 71,00 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 49 166,10 |
| 5.1.3. | Строительство многоквартирного дома в Сосновском городском поселении Вятскополянского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Смирнов М.В., глава администрации Сосновского городского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 11 141,11 | Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство |
| областной бюджет | 100,28 |
| местный бюджет | 11,14 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11 029,69 |
| 5.1.4. | Строительство многоквартирных домов в Зуевском районе | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 20 540,26 |  |
| областной бюджет | 6 223,39 |
| местный бюджет | 643,02 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 13 673,85 |
| 5.1.4.1. | Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "3-этажный 30-квартирный жилой дом в пос. Косино Зуевского района Кировской области" | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию) | 01.03.2022 | 31.12.2022 | всего | 6 728,30 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 63 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 6 099,10 |
| местный бюджет | 629,20 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| 5.1.4.2. | Строительство многоквартирного дома в г. Зуевка | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 5 297,28 | Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство |
| областной бюджет | 47,67 |
| местный бюджет | 5,30 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 5 244,31 |
| 5.1.4.3. | Строительство многоквартирного дома в пос. Косино Зуевского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 5 297,28 | Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство |
| областной бюджет | 47,67 |
| местный бюджет | 5,30 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 5 244,31 |
| 5.1.4.4. | Строительство многоквартирного дома в пос. Кордяга Зуевского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Кощеев А.Н., глава администрации Зуевского района (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 3 217,40 | Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство |
| областной бюджет | 28,95 |
| местный бюджет | 3,22 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3 185,23 |
| 5.1.5. | Строительство многоквартирных домов в Омутнинском городском поселении Омутнинского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В., глава администрации Омутнинского городского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 189 969,87 |  |
| областной бюджет | 43 172,80 |
| местный бюджет | 189,97 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 146 607,10 |
| 5.1.5.1. | Строительство многоквартирного дома 1 в Омутнинском городском поселении Омутнинского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В., глава администрации Омутнинского городского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 91 512,00 | Многоквартирный дом 1 введен в эксплуатацию (для расселения не менее 101 гражданина из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 20 797,13 |
| местный бюджет | 91,51 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 70 623,36 |
| 5.1.5.2. | Строительство многоквартирного дома 2 в Омутнинском городском поселении Омутнинского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Шаталов И.В., глава администрации Омутнинского городского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 98 457,87 | Многоквартирный дом 2 введен в эксплуатацию (для расселения не менее 131 гражданина из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 22 375,67 |
| местный бюджет | 98,46 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 75 983,74 |
| 5.1.6. | Строительство многоквартирных домов в Слободском районе | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Ефремов М.В., глава администрации Вахрушевского городского поселения; Тимшина Е.В., глава администрации Октябрьского сельского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 177 319,23 |  |
| областной бюджет | 95 948,57 |
| местный бюджет | 177,32 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 81 193,34 |
| 5.1.6.1. | Строительство многоквартирного дома в Вахрушевском городском поселении Слободского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Ефремов М.В., глава администрации Вахрушевского городского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 124 374,10 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 82 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 67 299,63 |
| местный бюджет | 124,37 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 56 950,10 |
| 5.1.6.2. | Строительство многоквартирного дома в Октябрьском сельском поселении Слободского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Тимшина Е.В., глава администрации Октябрьского сельского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 52 945,13 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 31 гражданина из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 28 648,94 |
| местный бюджет | 52,95 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 24 243,24 |
| 5.1.7. | Строительство объекта "Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Молодежная в г. Уржум Кировской области" в Уржумском городском поселении Уржумского района | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Медведев С.А., глава администрации Уржумского городского поселения (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 19 384,32 | Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство |
| областной бюджет | 174,50 |
| местный бюджет | 19,42 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 19 190,40 |
| 5.1.8. | Строительство многоквартирного дома в городе Кирово-Чепецке | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Мохов В.Г., глава администрации города Кирово-Чепецка (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 96 411,98 | Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство |
| областной бюджет | 867,69 |
| местный бюджет | 96,41 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 95 447,88 |
| 5.1.9. | Строительство многоквартирных домов в городе Кирове | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 1 101 177,20 |  |
| областной бюджет | 125 017,50 |
| местный бюджет | 136 245,20 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 839 914,50 |
| 5.1.9.1. | Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в мкр. Лянгасово города Кирова" | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 137 464,90 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 87 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 8 468,80 |
| местный бюджет | 11 974,10 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 117 022,00 |
| 5.1.9.2. | Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г. Киров, ул. Анжелия Михеева, земельный участок 15" | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 306 690,00 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 393 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 37 211,18 |
| местный бюджет | 44 953,79 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 224 525,03 |
| 5.1.9.3. | Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г. Киров, ул. Анжелия Михеева, земельный участок 13" | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 262 700,00 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 310 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 31 248,45 |
| местный бюджет | 39 131,21 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 192 320,34 |
| 5.1.9.4. | Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в Ленинском районе города Кирова на земельном участке с адресом: г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, земельный участок 16" | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 269 990,00 | Многоквартирный дом введен в эксплуатацию (для расселения не менее 272 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 32 271,04 |
| местный бюджет | 40 061,67 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 197 657,29 |
| 5.1.9.5. | Строительство "под ключ" объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом в городе Кирове" | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | всего | 124 332,30 | Разработана проектная документация на строительство многоквартирного дома, начато строительство (для расселения не менее 190 граждан из аварийного жилищного фонда) |
| областной бюджет | 15 818,03 |
| местный бюджет | 124,43 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 108 389,84 |
| 5.2. | Переселение граждан из аварийного жилого фонда путем предоставления приобретенных жилых помещений или осуществления выплат взамен изымаемых | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | всего | 351 802,20 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках заключенных соглашений с муниципальными образованиями, составило не менее 841 человека |
| областной бюджет | 3 163,27 |
| местный бюджет | 359,29 |
| средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 348 279,64 |
| 5.3. | Строительство объекта "Ливневая канализация к жилым домам по ул. Курской и ул. Энтузиастов" | Саитгараева М.А., начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В., глава администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию) | 01.03.2022 | 31.12.2022 | всего | 13 251,70 | Объект "Ливневая канализация к жилым домам по ул. Курской и ул. Энтузиастов" в городе Кирове введен в эксплуатацию |
| областной бюджет | 3 380,20 |
| местный бюджет | 9 871,50 |
| (п. 5 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B820234CAD622D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62) | | | | | | | |

<\*> Расчет произведен исходя из размера предоставляемой гражданам меры социальной поддержки во II квартале 2022 года.

(сноска в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B8202349AB612D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)

X - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителя.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=73E1CAF4B3C433F04C454F025C57B21C5394328407B3C1FFB30A369AD3A42594A87B182C299903B8202349AB602D16FB54401F03E4540A3764E66667PAC1I) министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 10.06.2022 N 62)