Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Обеспечение граждан доступным жильем»

за 2022 год

- Общая характеристика государственной программы Кировской области

Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является обеспечение населения Кировской области доступным жильем.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

развитие градостроительного регулирования;

содействие в обеспечении жильем отдельных категорий граждан;

стимулирование развития жилищного строительства;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство молодежной политики Кировской области;

министерство транспорта Кировской области;

государственная инспекция строительного надзора Кировской области.

В рамках государственной программы реализуются региональные проекты:

«Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем 
в Кировской области»;

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области».

- Результаты реализации государственной программы Кировской области, достигнутые за 2022 год

В ходе решения задачи государственной программы «развитие градостроительного регулирования» были достигнуты следующие результаты:

утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 6 муниципальных округов: Верхнекамского, Лузского, Мурашинского, Немского, Пижанского, Унинского. Разработаны генеральные планы и правила землепользования Лебяжского и Опаринского муниципальных округов, которые в настоящее время проходят процедуру согласования и будут утверждены во 2 квартале 2023 года;

подготовлены сведения о границах 196 населенных пунктов, утвержденные генеральными планами или схемами территориального планирования, и сведения о 319 территориальных зонах, утвержденные правилами землепользования и застройки;

утверждена документация по планировке территории для земельного участка с кадастровым номером 43:40:000125:242 (бывшая территория КВАТУ 
в городе Кирове);

заключен государственный контракт от 30.05.2022 с ООО «Скайори» 
на оказание услуг по технической поддержке государственной информационной системы «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Кировской области» (далее – ГИСОГД) на сумму 1 189 000,00 рублей и контракт на сумму 89,4 тыс. руб. 
с ООО «Итэк» на аттестацию ГИСОГД.

В ходе решения задачи государственной программы «содействие 
в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» были достигнуты следующие результаты:

предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 67 молодым семьям Кировской области;

предоставлены дополнительные социальные выплаты 6 молодым 
семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
при рождении (усыновлении) одного ребенка;

предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюджета 101 гражданину, из них: 3 членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, 68 ветеранам боевых действий, 
30 инвалидам.

В ходе решения задачи государственной программы «стимулирование развития жилищного строительства»:

осуществлялся региональный государственный контроль (надзор) 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (контроль за соблюдением лицами, привлекающими денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации). Проведено 1 238 мероприятий без взаимодействия 
с застройщиком по анализу полноты и сроков размещения информации 
на сайте единой информационной системы жилищного строительства, выдано 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, проведено 4 профилактических мероприятия (профилактических визита);

осуществлялся региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (надзор 
за соблюдением требований, установленных частями 3 и 4 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) в отношении 
225 объектов капитального строительства. Проведено 255 контрольно-надзорных мероприятий (проверок) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в результате было выявлено 56 нарушений обязательных требований. Проведено 
46 профилактических мероприятий (профилактических визитов). Выдано 
67 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

осуществлялся контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации: проведены проверки отчетностей застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов. Проведены 
13 мероприятий без взаимодействия по анализу ежеквартальных отчетностей, выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

в рамках регионального проекта «Жилье»:

обеспечено подключение жилых домов к центральным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в двух новых жилых районах города Кирова (мкр. Метро и мкр. Курочкино);

введено 80,9 тыс. кв. метров жилья в рамках мероприятия 
по стимулированию программ развития жилищного строительства;

введено 530,3 тыс. кв. метров жилья или 104% к уровню прошлого года;

в рамках реализации мероприятия «Реализация инфраструктурного проекта Кировской области «Комплексное развитие территории «Шубино-Ганино» в рамках развития Кировской агломерации – жилищное строительство, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка), строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов» приобретен 61 автобус большого класса, из них 51 – марки НЕФАЗ, 10 – марки ЛиАЗ.

В ходе решения задачи государственной программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были достигнуты следующие результаты:

введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома (в пгт Вахруши Слободского района и в пос. Косино Зуевского района) общей площадью 
3,7 тыс. кв. метров;

заключены 90 соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения, общей площадью 2,6 тыс. кв. метров;

заключены муниципальные контракты на приобретение 238 жилых помещений общей площадью 10,5 тыс. кв. метров;

заключено 8 договоров долевого участия на приобретение 404 жилых помещений общей площадью 16,5 тыс. кв. метров в 4-х многоквартирных домах, строительство которых не завершено;

заключены муниципальные контракты на строительство 
13 многоквартирных домов: в пгт Арбаж, пгт Вахруши и пос. Октябрьский Слободского района, г. Зуевка, пос. Косино Зуевского района, в п. Сосновка Вятскополянского района, в г. Омутнинск (3 дома) и в городе Кирове (4 дома) общей площадью 30,8 тыс. кв. метров;

Переселено 693 человека из 328 аварийных жилых помещений общей площадью 13,4 тыс. кв. метров.

Подробная информация о реализации и финансировании мероприятий отражена в приложении № 1.

- Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы за 2022 год

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2022 году предусмотрено 5 303 784,92 тыс. рублей, из них 297 898,70 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 029 000,00 тыс. рублей – средства бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта, 
629 866,97 тыс. рублей – средства областного бюджета, 166 576,57 тыс. 
рублей – средства местного бюджета, 3 180 442,68 тыс. рублей – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 5 002 242,00 тыс. рублей, что соответствует 94,31% 
от запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 296 091,95 тыс. рублей (99,39%), 1 028 251,77 тыс. рублей – средства бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта (99,93%), 
578 046,76 тыс. рублей – средства областного бюджета (91,77%), 
162 925,76 тыс. рублей – средства местного бюджета (97,81%), 
2 936 925,76 тыс. рублей – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (92,34%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекались в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

По мероприятию «внедрение программного комплекса для создания среды общих данных по объектам капитального строительства 
с использованием классификаторов строительной информации» в министерство финансов Кировской области направлены предложения о переносе средств 
с 2022 года на 2023 год в связи с тем, что Минстроем России в субъекты Российской Федерации технические требования к программному комплексу были направлены в 4 квартале 2022 года. Разработанная Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Реестре программ для ЭВМ 19.01.2023.

Нарушение срока приведения объемов бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение государственной программы в соответствие 
с законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год произошло в связи с длительной процедурой согласования проекта постановления Правительства Кировской области «О внесении изменений 
в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П» (далее – проект постановления) с министерством финансов Кировской области (с 03.02.2022 по 23.03.2022).

Проект постановления был направлен на согласование с членами Правительства Кировской области и в прокуратуру Кировской области после его согласования с министерством экономического развития Кировской области и министерством финансов Кировской области. В связи с этим отзыв прокуратуры Кировской области на проект постановления поступил 
в министерство юстиции Кировской области 01.04.2022.

Проект постановления был утвержден постановлением Правительства Кировской области от 22.04.2022 № 181-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П».

- Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области в 2022 году

В отчетном году из 18 целевых показателей эффективности реализации государственной программы плановые значения достигнуты по 14 целевым показателям. По 4 целевым показателям не удалось достигнуть плановых значений.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей государственной программы, отдельных мероприятий, региональных проектов приведена в приложении № 2.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области

Принимая во внимание, что основные мероприятия государственной программы выполнены, значения целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы, в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем».

Приложение: 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области за отчетный год.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области.