Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Обеспечение граждан доступным жильем»

за 2023 год

- Общая характеристика государственной программы Кировской области

Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является обеспечение населения Кировской области доступным жильем.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

развитие градостроительного регулирования;

содействие в обеспечении жильем отдельных категорий граждан;

стимулирование развития жилищного строительства;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство молодежной политики Кировской области;

министерство имущественных отношений Кировской области;

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

государственная инспекция строительного надзора Кировской области.

В рамках государственной программы реализуются региональные проекты:

«Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем 
в Кировской области»;

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»;

«Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области».

- Результаты реализации государственной программы Кировской области, достигнутые за 2023 год

В ходе решения задачи государственной программы «развитие градостроительного регулирования» были достигнуты следующие результаты:

утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки Афанасьевского муниципального округа;

подготовлены сведения о границах 554 населенных пунктов, утвержденные генеральными планами или схемами территориального планирования, и сведения о 305 территориальных зонах, утвержденные правилами землепользования и застройки;

внесены изменения в схему территориального планирования;

обеспечено техническое сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области (далее – ГИСОГД) для 45 муниципальных образований, осуществлена интеграция государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации и ГИСОГД, осуществлена доработка ГИСОГД в части автоматизации процесса формирования документов для предоставления государственных и муниципальных услуг полностью в электронном виде с использованием сведений, содержащихся непосредственно в информационной системе;

выполнены работы по внедрению программного комплекса для создания среды общих данных информационной модели объектов капитального строительства.

В ходе решения задачи государственной программы «содействие 
в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» были достигнуты следующие результаты:

предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 78 молодым семьям Кировской области;

предоставлены дополнительные социальные выплаты 2 молодым 
семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей при рождении (усыновлении) одного ребенка;

предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюджета 59 гражданам, из них: 1 члену семьи ветерана Великой Отечественной войны, 20 ветеранам боевых действий, 
38 инвалидам;

завершено строительство трех проблемных объектов (1 объект – за счет средств действующего застройщика, 2 объекта – при помощи механизма, закрепленного в областном законодательстве); из областного бюджета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» предоставлена субсидия в форме имущественного взноса для восстановления прав 
400 граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, домов блокированной застройки на территории Кировской области;
из единого реестра проблемных объектов исключено 17 объектов
и восстановлены права 64 граждан, за истекший период 2024 года выплачено возмещение еще 246 гражданам;

оплачен 31 государственный жилищный сертификат жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Кировской области на постоянное место жительства.

В ходе решения задачи государственной программы «стимулирование развития жилищного строительства»:

осуществлялся государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: проводился анализ отчетностей застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Проведено 1 509 мероприятий без взаимодействия с застройщиком по анализу полноты и сроков размещения информации на сайте единой информационной системы жилищного строительства, выдано 48 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, проведено 2 профилактических визита;

осуществлялся региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства: проведено 655 проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, выявлено 100 нарушений обязательных требований; проведено 58 профилактических мероприятий (профилактических визитов); осуществлялся надзор за 247 объектами капитального строительства; выдано 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований; проведено 30 мероприятий без взаимодействия с застройщиком (выездных обследований); выдано 81 заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

осуществлялся контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации: проведены проверки отчетностей застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов. Проведено 
9 мероприятий без взаимодействия по анализу ежеквартальных отчетностей застройщиков, выдано 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;

в рамках регионального проекта «Жилье»:

завершено строительство улицы Капитана Плетнева в жилом районе Урванцево и жилых улиц в жилом комплексе «ZNAK» 
в г. Кирове,

введено 595,7 тыс. кв. метров жилья, в том числе 169 тыс. кв. метров 
в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства;

в рамках отдельного мероприятия «Реализация инфраструктурного проекта Кировской области «Комплексное развитие территории «Шубино – Ганино» в рамках развития Кировской городской агломерации – жилищное строительство, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка), создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)» зарегистрировано право собственности Кировской области на земельные участки с кадастровыми номерами 43:30:380834:2322 и 43:30:380834:2388;

в рамках реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Кировской области» заключен государственный контракт 
от 24.10.2023 № 294 на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области «Создание комплексного объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (КПО «Центральный»)».

В ходе решения задачи государственной программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были достигнуты следующие результаты:

введены в эксплуатацию 13 многоквартирных домов 
(пгт Верхошижемье, г. Зуевка, Омутнинское городское поселение – 3 МКД, Вахрушевское городское поселение и Октябрьское сельское поселение Слободского района, Уржумское городское поселение, мкр Лянгасово 
г. Киров, пер. Березниковский г. Киров – 4 МКД);

заключены муниципальные контракты на приобретение 92 жилых помещений общей площадью 4,0 тыс. кв. метров;

заключены 50 соглашений об изъятии жилых помещений, предусматривающих выплату гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения общей площадью 1,5 тыс. кв. метров.

В результате переселено 1 930 человек из аварийных жилых помещений общей площадью 33,27 тыс. кв. метров.

Подробная информация о реализации и финансировании мероприятий отражена в приложении № 1.

- Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы за 2023 год

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2023 году предусмотрено 2 601 883,06 тыс. рублей, из них 580 605,60 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в том числе 38 780,00 тыс. рублей –бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, 
940 942,20 тыс. рублей – средства областного бюджета, 64 380,23 тыс. 
рублей – средства местного бюджета, 1 015 955,03 тыс. рублей – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 2 185 741,56 тыс. рублей, что соответствует 84,01% 
от запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 566 953,66 тыс. рублей (97,65%), в том числе 38 780,00 тыс. рублей (100%) – бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, 783 252,63 тыс. рублей – средства областного бюджета (83,24%), 
36 219,84 тыс. рублей – средства местного бюджета (56,26%), 
799 315,43 тыс. рублей – средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (78,68%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекались в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Низкое освоение запланированных средств сложилось по мероприятиям:

«Выполнение работ по внедрению и эксплуатации программного комплекса для создания среды общих данных информационной модели объектов капитального строительства» (59,66% от плана) – экономия средств по итогам закупки в рамках исполнения государственного контракта составила 2 017,2 тыс. рублей;

«Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 
семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка» (43,74% от плана) – выплата носит заявительный характер и предоставляется только после получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

«Предоставление из областного бюджета субсидии в форме имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (56,81% от плана) – средства на реализацию мероприятия были предусмотрены в областном бюджете на основании предварительных расчетов, проведенных публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» (далее – Фонд). После принятия Фондом решений о финансировании мероприятий по выплате возмещения по договорам долевого участия, заявки Фонда на предоставление субсидии поступили на сумму 
176 202,39 тыс. рублей.

- Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области в 2023 году

В отчетном году из 23 целевых показателей эффективности реализации государственной программы плановые значения достигнуты по 16 целевым показателям. По 7 целевым показателям не удалось достигнуть плановых значений.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей государственной программы, отдельных мероприятий, региональных проектов приведена в приложении № 2.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области

Принимая во внимание, что основные мероприятия государственной программы выполнены, значения целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы, в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий в государственной программе Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 02.02.2024 № 32-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем».

Приложение: 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области за отчетный год.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области.