Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Обеспечение граждан доступным жильем»

за 2020 год

- Общая характеристика государственной программы

Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является обеспечение населения Кировской области доступным жильем.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

развитие градостроительного регулирования;

содействие в обеспечении жильем отдельных категорий граждан;

стимулирование развития жилищного строительства;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Соисполнители государственной программы являются:

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

В рамках государственной программы реализуются региональные проекты:

«Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем 
в Кировской области»;

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области».

- Результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году

В ходе решения задачи государственной программы «развитие градостроительного регулирования» были достигнуты следующие результаты:

разработаны и утверждены документации по планировке территории двух земельных участков с целью предоставления в собственность гражданам, имеющих трех и более детей в районе деревни Шутовщина Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области;

утверждены генеральный план и правила землепользования 
и застройки Богородского муниципального округа;

разработаны и проходят процедуру согласования генеральный план 
и правила землепользования и застройки Санчурского муниципального округа;

подготовлены сведения о границах 111 территориальных зон. Сведения о границах 30 территориальных зон внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Кировской области (далее – ГИСОГД);

поставлены вычислительный кластер для размещения ГИСОГД 
и необходимое программное обеспечение для функционирования кластера;

завершены мероприятия по приемке работ по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области.

В ходе решения задачи государственной программы «содействие 
в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» были достигнуты следующие результаты:

предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 76 молодым семьям Кировской области;

предоставлены дополнительные социальные выплаты 6 молодым 
семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка;

предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюджета 183 гражданам, из них: 5 ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, 160 ветеранам боевых действий, 18 инвалидам;

создан региональный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства;

18.06.2020 заключено соглашение между Правительством Кировской области и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства 
о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства;

постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2020 
№ 264-П утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета в форме имущественного взноса Кировской области в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на 2020 год;

постановлением Правительства Кировской области от 25.11.2020 
№ 622-П утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области»;

Советом публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в декабре 2020 года принято решение 
о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемных объектов.

В ходе решения задачи государственной программы «стимулирование развития жилищного строительства»:

осуществлялся государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: проведено 2 внеплановые проверки в отношении юридических лиц, выявлено 10 нарушений; выдано 25 заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ; ежеквартально проводилась проверка отчетностей застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Проверено 167 застройщиков (по 441 объектам капитального строительства); проводились мероприятия по анализу полноты 
и сроков размещения информации на сайте ЕИСЖС;

осуществлялся региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства: проведено 297 проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, выявлено 218 нарушений; осуществлялся надзор за 238 объектами капитального строительства; выдано 84 заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

завершено строительство двух улиц в микрорайоне «Чистые пруды»:

протяженность улицы Ивана Попова составляет 503,27 метра, введена 
в эксплуатацию 27.07.2020;

протяженность улицы Мостовицкой составляет 356,2 метра, введена 
в эксплуатацию 02.10.2020;

проведена реконструкция улицы Торфяной в микрорайоне «Озерки». Протяженность улицы составляет 646,22 метра, введена в эксплуатацию 11.11.2020;

введено 20 тыс. кв. метров жилья в рамках проектов жилищного строительства, которым оказана поддержка.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области ввод жилья в Кировской области на 31.12.2020 составил 460,4 тыс. кв. метров жилья или 91,4% к уровню прошлого года. Ввод жилья в многоквартирных жилых домах – 252,6 тыс. кв. метров, ввод индивидуальных жилых домов – 207,8 тыс. кв. метров.

В 2019 году ввод жилья составлял 503,8 тыс. кв. метров, в 2018 году – 552,6 тыс. кв. метров.

Все показатели, отраженные в Соглашении с Минстроем России 
за 2020 год, выполнены.

В ходе решения задачи государственной программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были достигнуты следующие результаты:

приобретено 151 жилое помещение общей площадью 6,43 тыс. кв. метров на рынке жилья для переселения граждан в 14 муниципальных образованиях;

15.10.2020 введены в эксплуатацию два многоквартирных дома в городе Кирове:

многоквартирный дом на ул. Садовая, 6а, общей площадью 6,0 тыс. кв. метров (для переселения граждан из аварийного жилья – 103 жилых помещения общей площадью 4,2 тыс. кв. метров);

многоквартирный дом на ул. Зеленина, 7а, общей площадью 12,2 тыс. кв. метров (для переселения граждан из аварийного жилья – 228 жилых помещений общей площадью 8,3 тыс. кв. метров);

переселено 1077 человек из 473 аварийных жилых помещений площадью 17,51 тыс. кв. метров.

В 2019 году было переселено 922 человека из 423 аварийных жилых помещений площадью 15,78 тыс. кв. метров. В 2018 году – 1440 человек 
из 646 аварийных жилых помещений площадью 22,02 тыс. кв. метров.

Все показатели, отраженные в Соглашении с Минстроем России 
за 2020 год, выполнены.

Подробная информация о реализации и финансировании мероприятий отражена в приложении № 1 «Отчет об исполнении плана реализации государственной программы».

- Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в 2020 году

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2020 году предусмотрено 803 433,19 тыс. рублей, из них 243 813,74 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 418 187,2 тыс. рублей – средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 130 929,31 тыс. рублей – средства областного бюджета, 10 502,94 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 670 243,34 тыс. рублей, что соответствует 83,4% запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 235 733,75 тыс. рублей (96,7%), за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
295 999,33 тыс. рублей (70,8%), за счет средств областного бюджета 
127 990,28 тыс. рублей (97,8%), за счет средств местного бюджета 
10 519,98 (100,2%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекались в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

В рамках реализации мероприятия «предоставление отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки по обеспечению жильем», входящего в состав отдельного мероприятия «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем», в 2020 году органами местного самоуправления были поставлены на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 8 ветеранов ВОВ и членов их семей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 2613-р Кировской области на обеспечение жильем состоящих на учете ветеранов ВОВ и членов их семей предоставлены средства федерального бюджета в сумме 10706,9 тыс. рублей. На указанные средства мера социальной поддержки предоставлена 5 ветеранам ВОВ и членам их семей (поскольку 2 вдовы ветеранов ВОВ умерли до предоставления им меры социальной поддержки, 
а также выявлен факт неправомерной постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 1 вдовы ветерана ВОВ). Остаток от предоставленных средств федерального бюджета составил 4149,32 тыс. рублей, в связи с чем образовалось отклонение фактических расходов федерального бюджета от плановых;

В рамках реализации мероприятия «предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ развития жилищного строительства» регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» сложилась экономия средств федерального бюджета при строительстве объекта «Реконструкция 
ул. Торфяная Первомайского района г. Кирова» в размере 3895,49 тыс. рублей, поэтому средства федерального бюджета исполнены не в полном объеме (потребность на них в 2021 году отсутствует).

Неполное освоение средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, привлекавшихся в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области», сложилось по причине того, что предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществлялось 
в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и за фактически выполненные работы по контрактам на строительство. Завершение мероприятий по этапу 2020 года планируется до 31.12.2021.

Субсидия из областного бюджета в виде имущественного взноса 
в имущество унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области» 
(далее – региональный фонд) не предоставлялась в связи с тем, что получатель субсидии не осуществлял уставную деятельность (региональный фонд был создан в мае 2020 года). Решение о финансировании мероприятий 
по завершению строительства проблемных объектов было принято наблюдательным Советом публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в декабре 2020 года.

- Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в 2020 году

В отчетном году из 17 показателей эффективности реализации государственной программы плановые значения достигнуты по 11 показателям. По 6 показателям плановые значения не достигнуты.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей государственной программы, отдельных мероприятий приведены в приложении № 2 «Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы «Обеспечение граждан доступным жильем» 
в 2020 году.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия государственной программы выполнены, значения целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы, в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий в государственной программе Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем».

Приложение: 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы.