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	ПРОТОКОЛ №1
Контрольного выездного мероприятия Общественного совета 
при министерстве строительства Кировской области



	02.10.2025
	
	
	        г. Киров


Присутствовали:
	КНЯЗЕВ

Алексей Леонидович
	–
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области

	ЛОЖЕНИЦЫН

Даниил Владимирович
	–
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области

	РЫЛОВ 

Павел Николаевич


	–
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области

	СИЗОВ 
Константин Владимирович
	-
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области

	ЖУРАВЛЕВ 

Дмитрий Валерьевич
	-
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области


Приглашенные:
	СКОКОВ

Михаил Владимирович

	-
	Министр строительства Кировской области 


Сотрудники министерства строительства области и представители Общественного совета при министерстве проинспектировали ход работ на строящемся объекте:Школа на ул. Торфяной, 6а, подрядчик «Дельта-Строй». 
Подрядчик сообщил, что сейчас на объекте ежедневно работают около 60 человек. На блоке А, где будут расположены учебные кабинеты, ведутся внутренние работы. Завершен монолитный каркас блока Б – части здания, где будут обустроены бассейн и спортзал. Снаружи идет подготовка к асфальтированию спортивных и игровых площадок.
Выступили: Сизов К.В., Князев А.Л., Ложеницын Д.В.
Решили: 

1.  Продолжить контролировать ход строительства школы в 2026 году, провести повторное контрольное мероприятие на объекте в конце 2025 года.
2. Копию протокола направить в министерство строительства Кировской области и Общественную палату Кировской области.

Председатель общественного 

совета при министерстве строительства 

Кировской области
              К.В. Сизов
