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	ПРОТОКОЛ №2
Контрольного выездного мероприятия Общественного совета 
при министерстве строительства Кировской области



	23.10.2025
	
	
	        г. Киров


Присутствовали:
	КНЯЗЕВ

Алексей Леонидович
	–
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области

	ЛОЖЕНИЦЫН

Даниил Владимирович
	–
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области

	РЫЛОВ 

Павел Николаевич


	–
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области

	СИЗОВ 

Константин Владимирович
	-
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области

	ЖУРАВЛЕВ 

Дмитрий Валерьевич
	-
	член Общественного совета при министерстве строительства Кировской области


Приглашенные:
	СКОКОВ

Михаил Владимирович

	-
	Министр строительства Кировской области 


Сотрудники министерства строительства области и представители Общественного совета при министерстве проинспектировали ход работ на строящемся объекте: новый участок улицы Анжелия Михеева — от улицы Капитана Плетнева в сторону улицы Энтузиастов. 
Участники отметили, что подрядная организация взяла хороший темп работ. На сегодняшний день они выполнены на 70%. Уже сделаны ливневая канализация и освещение. Сейчас обустраиваются тротуары и велосипедные дорожки. 
Выступили: Сизов К.В., Князев А.Л., Ложеницын Д.В.
Решили: 

1.  Рекомендовать министерству строительства Кировской области взять на контроль завершение строительства в установленный срок.
2. Копию протокола направить в министерство строительства Кировской области и Общественную палату Кировской области.

Председатель общественного 

совета при министерстве строительства 

Кировской области
              К.В. Сизов
